Iteration1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Actual | Score |
| 4 | 4 | 1 |

Iteration2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Actual | Score |
| 17 | 17 | 1 |

Iteration3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Actual | Score |
| 21 | 16 | 0.77 |

Iteration4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Actual | Score |
| 23 | 23 | 1 |

Iteration5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Actual | Score |
| 22 | 22 | 1 |

Iteration6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Actual | Score |
| 11 | 11 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iteration | Plan | Actual | Score | Action |
| 1 | 4 | 4 | 1 | No actions required |
| 2 | 17 | 17 | 1 | No actions required |
| 3 | 21 | 16 | 0.77 | 1. Re-estimate the tasks for the future iterations. 2. Deduct the number of days behind schedule from buffer days. 3. If there is no more buffer day, decide the functionalities to drop. |
| 4 | 23 | 23 | 1 | No actions required |
| 5 | 22 | 22 | 1 | No actions required |
| 6 | 11 | 11 | 1 | No actions required |